ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 мая 2026 года № 701-р

п. Березник

О мерах по подготовке объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Виноградовского муниципального округа

к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Виноградовского муниципального округа, к работе в отопительный период 2026 – 2027 годов, предупреждения возникновения нарушений и сбоев в работе объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также в целях проверки готовности к отопительному сезону жилищного фонда, теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии:

1. Утвердить прилагаемые:

– состав муниципальной комиссии по вопросам подготовки и оценке готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Виноградовского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях;

– план подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Виноградовского муниципального округа к прохождению отопительного периода 2026 – 2027 годов.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных казенных учреждений, руководителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций организовать проведение мероприятий согласно плану подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Виноградовского муниципального округа к прохождению отопительного периода 2026 – 2027 годов.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Виноградовского муниципального округа.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Виноградовского муниципального округа.

Глава Виноградовского

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин

Утвержден

распоряжением главы

Виноградовского муниципального округа

от 13 мая 2026 года № 701-р

Состав

муниципальной комиссии по вопросам подготовки

и оценке готовности объектов топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

Виноградовского муниципального округа

к работе в осенне-зимних условиях

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Шадрина Ольга Витальевна | первый заместитель главы Виноградовского муниципального округа. |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Резвый Евгений Александрович | председатель Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа. |
| Секретарь комиссии: |  |
| Унчук Екатерина Александровна | главный специалист отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа. |
| Члены комиссии: |  |
| Косулина Елена Петровна | заместитель председателя – начальник отдела по имущественным отношениям Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа; |
| Корелина Наталья Александровна | начальник отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа; |
| Соболев Дмитрий Геннадьевич | начальник Финансового управления Виноградовского муниципального округа; |
| Ившина Евгения Васильевна | главный специалист отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа; |
| Поступинская Елена Евгеньевна | главный специалист отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа; |
| Щипунова Наталья Николаевна | главный специалист отдела по имущественным отношениям Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа. |
| Клименко Вячеслав Васильевич | начальник Виноградовского отделения ВМРО ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (по согласованию); |
| Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию); |  |
| Представители управляющих организаций (по согласованию); |  |
| Представители Ростехнадзора (по согласованию); |  |
| Представители газораспределительной организации (по согласованию); |  |
| Представители Прокуратуры Виноградовского района (по согласованию). |  |

Утвержден

распоряжением главы

Виноградовского муниципального округа

от 13 мая 2026 года № 701-р

ПЛАН

подготовки объектов топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Виноградовского муниципального округа

к прохождению отопительного периода 2026 – 2027 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимних условиях 2025 – 2026 годов | 15 июля 2026 года 12 августа 2026 года 09 сентября 2026 года 07 октября 2026 года 11 ноября 2026 года | Администрация Виноградовского муниципального округа, муниципальные казенные учреждения, управляющие организации, ресурсоснабжающие организации |
| 2. | Организация контроля за ходом работ по подготовке муниципального жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному периоду в соответствии с полномочиями | Постоянно | Администрация Виноградовского муниципального округа, Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа, муниципальные казенные учреждения согласно полномочиям |
| 3. | Осуществление контроля за выполнением теплоснабжающими организациями предписаний Северного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Постоянно | Администрация Виноградовского муниципального округа, Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа |
| 4. | Представление отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | 1 и 15 число месяца с июля по ноябрь 2026 года | Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, муниципальные казенные учреждения |
| 5. | Обеспечение погашения задолженности местного бюджета по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений | До 31.08.2026 | Администрация Виноградовского муниципального округа |
| 6. | Проведение проверок готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону с выдачей актов и паспортов готовности согласно Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | С 01.08.2026, но не позднее 10.09.2026 (акты), не позднее 15.09.2026 (паспорта) | Администрация Виноградовского муниципального округа согласно полномочиям, теплоснабжающие организации, управляющие организации |
| 7. | Проведение проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону с выдачей актов и паспортов готовности согласно Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | С 15.08.2026, но не позднее 25.10.2026 (акты), не позднее 01.11.2026 (паспорта) | Администрация Виноградовского муниципального округа согласно полномочиям |
| 8. | Проведение обучения и тренировок обслуживающего персонала инженерного оборудования МКД, котельных и тепловых сетей по действиям в аварийных ситуациях | До 01.09.2026 | Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Виноградовского муниципального округа |
| 9. | Принятие правового акта, устанавливающего порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры | До 01.09.2026 | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Виноградовского муниципального округа |
| 10. | Проведение гидравлических испытаний на тепловых сетях перед началом отопительного сезона | До 01.09.2026 | Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Виноградовского муниципального округа |
| 11. | Создание нормативных запасов топлива: на котельных и складах | До 10.09.2026 | Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Виноградовского муниципального округа |
| 12. | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 | До 01.09.2026 | Управляющие организации. По домам «без управления» – муниципальные казенные учреждения согласно полномочиям |
| 13. | Создание нормативного аварийного запаса материально-технических ресурсов | До 12.09.2026 | Управляющие организации и ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Виноградовского муниципального округа |
| 14. | Принятие мер организационного характера по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры с целью дальнейшей их постановки на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Постоянно | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа |
| 15. | Принятие мер организационного характера по регистрации прав муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные объекты | Постоянно | Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям, Виноградовского муниципального округа |
| 16. | Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения и предусмотренные схемой теплоснабжения Виноградовского муниципального округа | Мероприятия схемой теплоснабжения не предусмотрены | Администрация Виноградовского муниципального округа, Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа |