ОТЧЕТ 
об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: д. Моржегоры, ул. Молодежная, 15А.

2. Наименование инициативного проекта: «Новая жизнь сельского клуба».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 13.08.2025г. – 08.09.2025г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен _______________________________________________.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока __________________________________________________________.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение работ по перекрытию крыши в клубе в д. Моржегоры на ул. Молодежной, 15А Виноградовского муниципального округа | 1 160 795,50 20 000 – инициативные платежи физических лиц 41 094,50 – инициативные платежи юридических лиц и ИП | Индивидуальный предприниматель Рябинович Артем Витальевич |
|  | Итого | 1 221 890,00 |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 221 890,00 | 100% | 1 221 890,00 | 100% |
| объем средств областного бюджета | 1 099 701,00 | 90% | 1 099 701,00 | 90% |
| объем собственных средств местного бюджета | 61 094,50 | 5% | 61 094,50 | 5% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 20 000,00 | 1,64% | 20 000,00 | 1,64% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 41 094,50 | 3,36% | 41 094,50 | 3,36% |
| объем финансового (кроме инициативных платежей), имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта |  |  |  |  |

5. Фотоматериалы*:

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |