ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: д. Моржегоры, ул. Молодежная, 15А.

2. Наименование инициативного проекта: «Новая жизнь сельского клуба».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 13.08.2025г. – 08.09.2025г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен _______________________________________________.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока __________________________________________________________.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	Выполнение работ по перекрытию крыши в клубе в д. Моржегоры на ул. Молодежной, 15А Виноградовского муниципального округа	1 160 795,50 20 000 – инициативные платежи физических лиц 41 094,50 – инициативные платежи юридических лиц и ИП	Индивидуальный предприниматель Рябинович Артем Витальевич
Итого	1 221 890,00

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств	Фактический объем средств
сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)

1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	1 221 890,00	100%	1 221 890,00	100%
объем средств областного бюджета	1 099 701,00	90%	1 099 701,00	90%
объем собственных средств местного бюджета	61 094,50	5%	61 094,50	5%
объем инициативных платежей физических лиц	20 000,00	1,64%	20 000,00	1,64%
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	41 094,50	3,36%	41 094,50	3,36%
объем финансового (кроме инициативных платежей), имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта

5. Фотоматериалы*:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1