ОТЧЕТ 
об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: д. Верхнее Чажестрово

2. Наименование инициативного проекта: «Огни Большого Чажестрово».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 14.06.2025 – 26.06.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен _______________________________________________.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока __________________________________________________________.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение работ по установке 9 опор освещения (10 светильников, 360 м провода) в д. В. Чажестрово Виноградовского муниципального округа | 359 214,00 18 906,00 – трудовое участие | Индивидуальный предприниматель Баранцев Николай Иванович |
|  | Итого | 378 120,00 |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 378 120,00 | 100% | 378 120,00 | 100% |
| объем средств областного бюджета | 340 308,00 | 90% | 340 308,00 | 90% |
| объем собственных средств местного бюджета | 18 906,00 | 5% | 18 906,00 | 5% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объем финансового (кроме инициативных платежей), имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 18 906,00 | 5% | 18 906,00 | 5% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта |  |  |  |  |

5. Фотоматериалы*:

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |