ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 июня 2026 года № 108-па

п. Березник

О внесении изменений в муниципальную программу

Виноградовского муниципального округа

Архангельской области «Информатизация органов

местного самоуправления и подведомственных

учреждений Виноградовского муниципального округа

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального округа Архангельской области», администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Виноградовского муниципального округа Архангельской области «Информатизация органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на  2022 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Виноградовского муниципального округа от 30 декабря 2021 года № 60-па.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Виноградовского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – руководителя аппарата администрации Виноградовского муниципального округа.

Временно исполняющий полномочия

главы Виноградовского муниципального округа                                    О.В. Шадрина

УтвержденЫ

постановлением администрации

Виноградовского муниципального округа

от 02 июня 2026 года № 108-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу

Виноградовского муниципального округа

Архангельской области «Информатизация органов

местного самоуправления и подведомственных учреждений

Виноградовского муниципального округа

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования составляет 6407,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Виноградовского муниципального округа, из них по годам:

2022 год – 957,8 тыс. рублей;

2023 год – 1608,0 тыс. рублей;

2024 год – 2338,0 тыс. рублей;

2025 год – 1189,1 тыс. рублей;

2026 год – 315,0 тыс. рублей»;

2. Изложить приложения № 2, № 3 к муниципальной программе в следующей редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе Виноградовского

муниципального округа Архангельской области «Информатизация

органов местного самоуправления и подведомственных

учреждений Виноградовского муниципального округа

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области

«Информатизация органов местного самоуправления и подведомственных учреждений

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Поддержка и развитие информационных порталов администрации | отдел информационных технологий и защиты информации; управление образования; организации, привлекаемые на конкурсной основе | итого, в том числе | 37,0 | 5,6 | 6,7 | 6,7 | 8,0 | 10,0 | продление регистрации доменных имен, оплаты услуг хостинга (1 услуга в год) |
| 1.1. Оплата услуг по регистрации доменных имен, услуг хостинга, создание и поддержка интернет-сайтов |  | местный бюджет | 37,0 | 5,6 | 6,7 | 6,7 | 8,0 | 10,0 |  |
| II. Модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации | отдел информационных технологий и защиты информации; управление образования; финансовое управление; организации, привлекаемые на конкурсной основе | итого, в том числе | 2478,8 | 902,8 | 266,4 | 870,9 | 229,8 | 208,9 | обеспечение мер по поддержанию компьютерной техники и сетевого оборудования в работоспособном состоянии, модернизации технических средств, доведение уровня доступности информационных сервисов для муниципальных служащих (2 ед. ПК в год) (1 услуга в год) |
| 2.1. Обслуживание и обновление локальных вычислительных сетей администрации, в т.ч. удаленных подразделениях (обслуживание и приобретение материалов, а также устройств для ЛВС) |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Приобретение, обновление и сопровождение программных продуктов |  | местный бюджет | 83,3 | 34,0 | 10,3 | 28,0 | 11,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Сопровождение электронного документооборота (лицензии и техническая поддержка) |  | местный бюджет | 799,5 | 313,2 | 0,0 | 486,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. Обслуживание компьютерной и офисной техники (ремонт и замена комплектующих существующего оборудования) |  | местный бюджет | 15,3 | 7,3 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. Приобретение компьютерной и офисной техники, расходных материалов |  | местный бюджет | 586,8 | 363,0 | 74,1 | 149,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. Обслуживание системы видеонаблюдения |  | местный бюджет | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. Оплата за предоставление интернет-услуг |  | местный бюджет | 977,4 | 168,8 | 182,0 | 198,9 | 218,8 | 208,9 |  |
| III. Обеспечение информационной безопасности информационных ресурсов в сети и обеспечение защиты персональных данных | отдел информационных технологий и защиты информации; управление образования; организации, привлекаемые на конкурсной основе | итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение защиты и сохранения целостности информации, обрабатываемой в информационных системах администрации |
| 3.1. Обеспечение информационной безопасности информационных ресурсов в сети и обеспечение защиты персональных данных (документация, а также устройства обеспечения безопасности) |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| IV. Аттестация и переаттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, техническое сопровождение и контроль эффективности средств защиты информации на защищаемых объектах информатизации | отдел информационных технологий и защиты информации; управление образования; финансовое управление; организации, привлекаемые на конкурсной основе | итого, в том числе | 580,0 | 49,4 | 45,5 | 403,4 | 51,7 | 30,0 | обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну (1 объект информатизации в год) (1 услуга в год) |
| 4.1. Аттестация и переаттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, техническое сопровождение и контроль эффективности средств защиты информации на защищаемых объектах информатизации |  | местный бюджет | 358,1 | 0,0 | 0,0 | 358,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. Оплата услуг спецсвязи |  | местный бюджет | 221,9 | 49,4 | 45,5 | 45,3 | 51,7 | 30,0 |  |
| V. Создание условий для развития и совершенствования инфраструктуры администрации, ее подведомственных и структурных подразделений | отдел информационных технологий и защиты информации; управление образования; финансовое управление; организации, привлекаемые на конкурсной основе | итого, в том числе | 3312,1 | 0,0 | 1289,4 | 1057,0 | 899,6 | 66,1 |  |
| 5.1. Модернизация оборудования и помещений для проведения совещаний с использованием информационно-телекоммуникационных технологий |  | местный бюджет | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обустройство рабочих мест и объектов труда (1 ед. в год) |
| 5.2. Оплата за предоставление интернет-услуг социально значимых объектов |  | местный бюджет | 1167,0 | 0,0 | 1167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение мер по улучшению доступности информационных сервисов для социально значимых объектов труда (32 ед. в год) |
| 5.3. Улучшение средств и каналов связи в труднодоступных населенных пунктах Виноградовского муниципального округа |  | местный бюджет | 2134,9 | 0,0 | 112,2 | 1057,0 | 899,6 | 66,1 | улучшение связи труднодоступных населенных пунктов труда (1 ед. в год) |
| Итого по муниципальной программе |  | итого, в том числе | 6407,9 | 957,8 | 1608,0 | 2338,0 | 1189,1 | 315,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 6407,9 | 957,8 | 1608,0 | 2338,0 | 1189,1 | 315,0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Виноградовского

муниципального округа Архангельской области «Информатизация

органов местного самоуправления и подведомственных

учреждений Виноградовского муниципального округа

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа

Архангельской области «Информатизация органов местного самоуправления

и подведомственных учреждений Виноградовского муниципального округа

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»

Ответственный исполнитель: начальник отдела информационных технологий и защиты информации администрации Виноградовского муниципального округа.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объем финансирования, всего | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Информатизация органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы | 6407,9 | 957,8 | 1608,0 | 2338,0 | 1189,1 | 315,0 |